ページ    ／

| スケジュール管理表 | 作成単位 |  | 作成年月日 | 作成者 | 番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CM顧客管理システム システム開発日程計画 |  |  |  |  |
|  |  |  | 93.8.26 | 富田 | 1506 |
| 工程 番号 | 作業名称 | 担当･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | ９２／９月 | １０月 | １１月 | １２月 | ９３／１月 | ２月 |  | 備 考 |
| 2000 | システム設計 | 松田 富田 佃 豊田 |  |  | (3人月) |  |  |  | （参考） 候補機種の納入リードタイム F9450-Ⅱ 本体 3か月 プリンタ 1か月 ハード･ディスク 60日 |  |
| 2900 | 機種選定・発注 | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | ソフトウエア開発 | 富田 石山 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7100 | データ整理 | 須山 |  |  |  |  | （2人月） |  |  |  |
| 7200 | 初期入力 | 須山 |  |  |  |  |  |  | 外注費 1件約100円 顧客数 3,000件 企業数 1,000件 |  |
| 8000 | 本番移行準備・本番開始 |  |  |  |  |  |  |  |  努力して2月開始を目指す。 |  |

# Text boxes

A02

▲発注

（3人月）

(0.5人月＋外注)