ページ    ／

| スケジュール管理表 | 作成単位 |  | 作成年月日 | 作成者 | 番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 営業基本システム群（マクロ日程計画） |  |  |  |  |
|  |  |  | 84.6.13 | 山田 | 1508 |
| 工程 番号 | 作業名称 | 担当･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 84 | 85 | 86 | 備 考 |
|  |  |  | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |  |
| 1000 | システム分析 |  | ☆ 完了 |  |  |  |  |
| 2000 | システム基本設計 |  |  | 3か月 |  |  |  |
| 3000 | システム詳細設計 |  |  | 6か月 |  |  |  |
| 4000 | プログラム設計 |  |  |  | 6か月 |  |  |
| 5000 | プログラム作成 |  |  |  | 7か月 |  |  |
| 6000 | テスト（プロセジャ・システム） |  |  |  | 5か月 |  |  |
| 6500 | 業務運用設計・移行準備 |  |  |  | 7か月 |  |  |
| 7000 | 移行・本番 1次 |  |  |  | 1次 |  |  |
|  | 2次 |  |  |  |  | 2次 |  |
|  | 3次 |  |  |  |  | 3次 |  |

# Text boxes

A02