ページ    ／

| 諸資源計画表（要員） | 作成単位 |  | 作成年月日 | 作成者 | 番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 営業基本システム群 |  |  |  |  |
|  |  |  | 84.6.15 | 山田 | 1509 |
| 概略スケジュール | システム基本設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | システム詳細設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | プログラム設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | プログラム作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 移行準備・テスト |  |  |  |  |  | （第2次移行） | （第3次移行） |  |
|  | 移行（本番） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 諸資源名称 |  | S.59 S.60 S.61 | 合 計 | 備 考 |
|  | 単位 | 7～9 | 10～12 | 1～3 | 4～6 | 7～9 | 10～12 | 1～3 | 4～6 | 7～9 | 10～12 |  |  |  |  |
| システム・アナリスト（SA） | 人・月 | 27 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  | 702 |  |
| プログラム・アナリスト（PA） | 人・月 |  |  | 42 | 42 | 34 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 157 |  |
| プログラマ（PG）…外注 | 人・月 |  |  | 80 | 120 | 44 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 310 |  |
| システム・アナリスト費用 | 千円 | 27,000 | 75,000 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 82,690 | 82,690 | 82,690 | 82,690 |  |  | 747,760 |  |
| プログラム・アナリスト費用 | 千円 |  |  | 35,280 | 35,280 | 28,560 | 12,600 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |  |  | 132,920 |  |
| プログラマ費用 | 千円 |  |  | 50,400 | 75,600 | 27,720 | 3,780 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |  |  | 197,100 |  |
| 合計費用 | 千円 | 27,000 | 75,000 | 164,430 | 189,630 | 135,030 | 95,130 | 97,890 | 97,890 | 97,890 | 97,890 |  |  | 1,077,780 |  |
|  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

A04

PA6人、PG40人

SA9人

SA25人

PA2人、PG5人

SA25人

PA2人、PG5人

SA25人

PA5 PG2人

SA25人

PA10人

PG2人

SA5人

PA7人

SA20人

80

70

60

50

40

30

20

10

PG

PA

SA