ページ    ／

| スケジュール管理表 | 作成単位 |  | 作成年月日 | 作成者 | 番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CM 顧客管理システム フェーズ計画 |  |  |  |  |
|  |  |  | 93.5.28 | 富田 | 1106 |
| 工程 番号 | 作業名称 | 担当･ ｸﾞﾙｰﾌﾟ |  | 備考 |
|  |  |  | 4/25～ | 5/2～ | 9～ | 16～ | 23～ | 30～ | 6/6～ | 13～ | 20～ | 27～ | 7/4～ | 11～ | 18～ | 25～ | 8/1～ | 8～ |  |  |
| 1100 | 目標設定 | 富田 須山 ほか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/30目標承認 （連絡会議） |
| 1200 | 現状調査･分析 | 富田 豊田 須山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 課題設定 | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7/4 課題の承認 （連絡会議） |
| 1400 | システム案作成 | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 | 評価と開発計画 | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 意思決定 | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8/8 最終決定 （連絡会議） |

# Text boxes

A02

（実績）

▲

▲

▲