ページ    ／

| 作業内容説明書 | 作成単位 |  | 作成年月日 | 作成者 | 番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ソフトウエア開発支援システム フェーズ計画 |  |  |  |  |
|  |  |  | 83.1.17 | 日野原 | 1107 |
| 工程 番号 | 作業名称 | 担当･ ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 作業 期間 | 作業内容（ねらい、作業概要、留意事項） | ［入力］・出力（成果物） | 備 考 |
| 1100 | 目標設定 | 標準化班 | 1/17～1/22 1週間 | 基本手順・作業内容は作業標準に従う（以降の各アクティビティも同じ）。 本プロジェクトの特記事項について記す。 |  |  |
|  |  |  |  | ・プロジェクト・メンバの編成・目的の確認。 |  |  |
|  |  |  |  | ・調査目的の確認（全員にて討議形式で行う） |  |  |
|  |  |  |  | ・先の標準化委員会提案（予備調査報告）の内容レビュ |  |  |
|  |  |  |  | ・プロジェクト目標確認資料の作成 |  |  |
|  |  |  |  | ・概略のシステム想定は最新の技術を組み込み、現行方式を意識しないで立案する。 |  |  |
|  |  |  |  | ・現状調査の項目の棚卸、調査領域別分担決定、メンバの確認 | 現状調査・分析作業計画 |  |
|  |  |  |  | ・フェーズ計画の作成 | フェーズ計画書 |  |
|  |  |  |  | ・標準化委員会でフェーズ計画の承認を得る。 |  |  |
| 1200 | 現状調査・分析 | 〃 | 1/24～2/26 5週間 | ・社内ソフトウエア開発方式の実態把握（特にプログラム・パターンと標準化実態） |  | プログラム仕様書 |
|  |  |  |  | ・社内ソフトウエア開発の問題点と改善ニーズを確認し、その原因と解決方向を検討する。 |  | アンケート､インタビュ |
|  |  |  |  | ・現状ソフトウエア内容、現状プロジェクト環境をアンケートとインタビュで調査する。 | 技術調査・研究資料 |  |
|  |  |  |  | ・他社・メーカ動向、技術の現状および動向調査の4領域で調査する。 詳細は現状調査・分析作業計画参照。 | 問題点・ニーズ分析表 |  |
| 1300 | 課題設定 | 〃 | 2/28～3/12 2週間 | ・開発基本方針は現状の開発方式との調和を考慮して設定する。 | 開発基本方針 |  |
|  |  |  |  | ・課題設定では課題と効果の関連が明確になるように留意する。 |  |  |
|  |  |  |  | ・必要に応じて、課題（What）と解決方策（How）についての解説資料を作成する。 |  | 標準化委員会レビュ |
|  |  |  |  | ・長期的課題と短期的課題を区分する。 | システム対象部門一覧表 |  |
|  |  |  |  | ・新システムの機能の明確化を行い、現状方式と改善目標の差を明確化する。 | システム課題説明書 |  |
| 1400 | システム案作成 | 〃 | 3/14～4/9 4週間 | ・新システムの機能と要求条件から設計条件を整理して、設計分担を決める。 ・ソフトウエア開発のライフ・サイクルの対象工程ごとに処理方式を検討する。 ・改善システム案は、開発の作業方式とそれに必要な技術標準を分離して明確化する。 | 機能要件設定表 システム概念図 システム概要説明書 処理内容説明書 |  |
|  |  |  |  | （以下略） |  |  |

# Text boxes

A03